QA ASSISTANT DESKTOP

Documento de Definicion Funcional y Tecnica

Version 0.1

| Producto | QA Assistant Desktop |
| --- | --- |
| Usuario inicial | Derian Nazareno |
| Plataforma objetivo | Windows Desktop |
| Fecha | 29 de septiembre de 2026 |

# Contenido

1. Vision y contexto del producto

2. Objetivos

3. Alcance

4. Principios de diseno

5. Usuario y escenarios de uso

6. Modulos funcionales

7. Reglas de negocio

8. Flujos principales

9. Modelo de datos

10. Arquitectura tecnica

11. Integraciones

12. Seguridad y privacidad

13. Estrategia de inteligencia artificial

14. Automatizaciones y scheduler

15. Interfaz de usuario

16. Requisitos no funcionales

17. Estrategia de pruebas

18. Roadmap de implementacion

19. Backlog inicial

20. Criterios de aceptacion del MVP

21. Riesgos y controles

22. Estructura inicial del repositorio

23. Metricas del producto

24. Definicion de terminado

25. Checklist de arranque

# 1. Vision y contexto del producto

QA Assistant Desktop sera una aplicacion de escritorio para Windows orientada a centralizar y automatizar el seguimiento operativo diario de actividades relacionadas con QA, produccion, certificaciones, incidentes, proyectos, reuniones y comunicaciones.

La aplicacion funcionara como una capa personal de organizacion sobre las herramientas corporativas existentes. No pretende sustituir Jira, correo, calendario, repositorios documentales ni los sistemas oficiales de certificacion. Su objetivo es reunir contexto, detectar acciones, reducir trabajo manual y presentar al usuario una vista clara de su jornada.

Proposito operativo El asistente debe responder de forma confiable cinco preguntas: Que tengo que hacer? Que cambio? Que esta bloqueado? A quien estoy esperando? Que puedo estar olvidando?

## 1.1 Problema actual

Las actividades se originan en multiples canales y no siempre quedan registradas en un unico lugar.

Los hilos de correo contienen decisiones, compromisos y fechas que requieren revision manual.

El seguimiento a proveedores, entidades y equipos internos depende de memoria o controles paralelos.

La preparacion de reuniones exige revisar correos, documentos y avances dispersos.

Los cierres diarios y reportes de avance consumen tiempo que podria dedicarse a analisis y pruebas.

## 1.2 Resultado esperado

Fuentes Correo + Calendario + Tareas + Proyectos + Documentos ¦ v QA Assistant Desktop - Clasifica - Relaciona - Resume - Detecta acciones - Detecta seguimientos ¦ v Mi Dia + Alertas + Resumen + Asistente contextual

# 2. Objetivos

## 2.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicacion de escritorio que recopile, organice y analice automaticamente informacion operativa del usuario para generar una vista actualizada de proyectos, requerimientos, actividades, correos, reuniones, dependencias y pendientes.

## 2.2 Objetivos especificos

Centralizar proyectos y requerimientos activos.

Gestionar tareas personales y su relacion con proyectos.

Obtener y clasificar correos relevantes.

Detectar correos que requieren accion o respuesta.

Sugerir tareas a partir del contenido de mensajes.

Agrupar conversaciones relacionadas con un mismo proyecto.

Mantener una proxima accion por proyecto.

Identificar quien tiene actualmente la responsabilidad de actuar.

Detectar actividades sin seguimiento.

Integrar reuniones y compromisos del calendario.

Generar resumen automatico de inicio y fin de jornada.

Preparar contexto antes de una reunion.

Permitir consultas en lenguaje natural sobre el trabajo del usuario.

Mantener controles de seguridad sobre informacion sensible.

# 3. Alcance

## 3.1 Alcance funcional inicial

| Incluido en primeras versiones | Fuera del MVP inicial |
| --- | --- |
| Dashboard y Mi Dia | Automatizacion ISO8583 |
| Proyectos y requerimientos | Consultas automaticas a bases transaccionales |
| Tareas y seguimientos | Analisis profundo de logs |
| Correo y clasificacion | Ejecucion automatica de casos QA |
| Calendario y reuniones | Gestion completa de defectos QA |
| Notificaciones | Acceso a servidores productivos |
| Resumen diario | Generacion oficial de certificaciones |
| Asistente contextual | Orquestacion de despliegues |

## 3.2 Evolucion futura

En fases posteriores la aplicacion podra incorporar funciones especificas de QA: trazabilidad de certificaciones, analisis de evidencias, extraccion de STAN/RRN/UTRNNO, analisis de logs y tramas, consultas controladas, generacion de informes y soporte para investigacion de incidentes.

# 4. Principios de diseno

| Principio | Aplicacion |
| --- | --- |
| Asistente, no otro gestor | La aplicacion debe reducir trabajo manual y no convertirse en una herramienta que requiera duplicar informacion. |
| Contexto antes que volumen | Debe priorizar informacion accionable sobre cantidad de datos. |
| Confirmacion antes de automatizacion | En fases iniciales la IA sugerira acciones; el usuario confirmara la creacion o modificacion de tareas. |
| Trazabilidad | Toda tarea automatica debe registrar su origen: correo, calendario, IA, sistema o creacion manual. |
| Seguridad por diseno | Credenciales, PAN, PIN Block, llaves y otros datos sensibles no deben almacenarse ni enviarse sin controles. |
| IA como interprete | La IA no sera fuente de verdad. La informacion real provendra de BD local, correo, calendario y fuentes autorizadas. |
| Modularidad | Correo, calendario, IA y futuros modulos QA deben poder evolucionar sin acoplar toda la aplicacion. |

# 5. Usuario y escenarios de uso

La primera version sera single-user y estara orientada a Derian Nazareno. El usuario desarrolla actividades relacionadas con QA, produccion, integraciones, migraciones, estabilizacion, incidentes, reuniones tecnicas y seguimiento a proveedores.

## 5.1 Escenarios principales

| Escenario | Comportamiento esperado |
| --- | --- |
| Inicio de jornada | Abrir el asistente y obtener actividades, reuniones, correos importantes, seguimientos y proyectos que requieren atencion. |
| Nuevo correo | Detectar si requiere accion, relacionarlo con un proyecto y sugerir una tarea. |
| Seguimiento | Alertar cuando un proveedor o equipo lleva varios dias sin responder. |
| Reunion | Generar un briefing con ultimos avances, pendientes, correos y decisiones. |
| Cierre diario | Mostrar lo completado, pendiente, bloqueado y nuevo durante la jornada. |
| Consulta libre | Responder preguntas como: Que tengo pendiente hoy? Que paso con Cooprogreso? Que proyectos estan bloqueados? |

# 6. Modulos funcionales

| Modulo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Inicio / Dashboard | KPIs, actividades de hoy, proyectos activos, reuniones, correos, seguimientos, metricas y accesos rapidos. |
| Mi Dia | Vista operativa priorizada de tareas, vencidos, reuniones y sugerencias. |
| Proyectos | Gestion de estado, avance, proxima accion, responsable actual y contexto relacionado. |
| Tareas | Creacion, edicion, prioridad, vencimiento, estado, origen y relacion con proyectos. |
| Correos | Sincronizacion, agrupacion por hilo, clasificacion, resumen, deteccion de accion y respuesta. |
| Calendario | Sincronizacion de eventos, relacion con proyectos y alertas previas. |
| Reuniones | Briefing automatico, notas, compromisos y acciones posteriores. |
| Seguimientos | Control de terceros, tiempo sin respuesta y recordatorios. |
| Asistente IA | Consultas contextuales, resumen de hilos, proyectos, reuniones y actividades. |
| Configuracion | Integraciones, horarios, reglas, notificaciones, privacidad y comportamiento automatico. |

# 7. Reglas de negocio

| ID | Regla |
| --- | --- |
| RN-001 | Todo proyecto activo debe tener una proxima accion o ser marcado como esperando/bloqueado. |
| RN-002 | Toda tarea debe registrar un origen. |
| RN-003 | Un correo no genera automaticamente una tarea en el MVP; genera una sugerencia. |
| RN-004 | Los correos del mismo thread se agrupan y no deben crear proyectos duplicados. |
| RN-005 | Una tarea vencida es aquella cuya fecha limite es anterior a la fecha actual y no esta completada/cancelada. |
| RN-006 | Un seguimiento se sugiere cuando un elemento esta esperando a un tercero por mas de N dias configurables. |
| RN-007 | Las tareas completadas dejan de aparecer en Mi Dia, pero permanecen en historial. |
| RN-008 | La IA no modifica datos criticos sin confirmacion del usuario, salvo reglas explicitamente autorizadas. |
| RN-009 | Un proyecto finalizado no debe generar seguimientos salvo reactivacion manual. |
| RN-010 | Toda sincronizacion debe ser idempotente y evitar duplicados mediante identificadores del proveedor. |

## 7.1 Estados de proyecto

| Estado | Uso |
| --- | --- |
| NUEVO | Proyecto registrado sin analisis. |
| ANALISIS | Se esta recopilando o evaluando informacion. |
| PLANIFICADO | Cuenta con actividades definidas y fecha. |
| EN PROGRESO | Trabajo activo. |
| EN QA | Se encuentra en fase de validacion QA. |
| ESPERANDO TERCERO | La siguiente accion depende de otra persona/equipo. |
| BLOQUEADO | Existe impedimento que no permite continuar. |
| PENDIENTE | Actividad pospuesta o sin fecha inmediata. |
| FINALIZADO | No existen acciones pendientes. |
| CANCELADO | El trabajo ya no continuara. |

## 7.2 Estados de tarea

| Estado | Descripcion |
| --- | --- |
| PENDIENTE | No iniciada. |
| EN PROGRESO | Actualmente en ejecucion. |
| ESPERANDO | Depende de tercero o condicion externa. |
| BLOQUEADA | No puede continuar. |
| COMPLETADA | Finalizada. |
| CANCELADA | No requiere ejecucion. |

# 8. Flujos principales

## 8.1 Correo a tarea

Correo nuevo -> Normalizar -> Sanitizar -> Clasificar -> Identificar proyecto -> Detectar si requiere accion -> Extraer actividad/fecha/responsable -> Crear sugerencia -> Usuario: Crear / Editar / Ignorar

## 8.2 Seguimiento

Proyecto o tarea = ESPERANDO + Ultima interaccion supera umbral -> Generar alerta -> Mostrar contexto -> Permitir preparar seguimiento

## 8.3 Preparacion de reunion

Evento proximo -> Relacionar proyecto -> Recuperar ultimos correos -> Recuperar tareas y decisiones -> Identificar pendientes -> Generar briefing -> Notificar al usuario

## 8.4 Resumen diario

Proyectos + Tareas + Correos + Calendario + Seguimientos -> Reglas deterministicas -> Context Builder -> Resumen IA -> Mostrar en dashboard y notificacion

# 9. Modelo de datos

| Entidad | Proposito | Campos principales |
| --- | --- | --- |
| Project | Proyecto o requerimiento | id, name, code, description, type, status, priority, progress, nextAction, waitingFor, lastActivityAt, createdAt, updatedAt, closedAt |
| Task | Actividad accionable | id, projectId, title, description, status, priority, dueDate, dueTime, source, sourceReference, waitingFor, createdAt, updatedAt, completedAt |
| Email | Mensaje sincronizado | id, providerId, threadId, subject, sender, recipients, receivedAt, bodyPreview, summary, category, requiresAction, requiresReply, projectId, processedAt |
| Meeting | Evento/reunion | id, providerId, projectId, title, description, startAt, endAt, organizer, meetingUrl, summary |
| FollowUp | Seguimiento | id, projectId, taskId, emailId, waitingFor, startedAt, lastContactAt, nextReminderAt, status |
| DailySummary | Resumen diario | id, date, morningSummary, eveningSummary, completedTasks, pendingTasks, newTasks, blockedTasks, generatedAt |

## 9.1 Relaciones

Project ¦- Task ¦- Email ¦- Meeting ¦- FollowUp ¦- Note (futuro) `- Document (futuro) Email.projectId puede ser NULL hasta su clasificacion.

# 10. Arquitectura tecnica

La solucion se implementara como aplicacion Electron con frontend React y TypeScript. El proceso principal de Electron controlara integraciones, BD, credenciales, scheduler y notificaciones. El renderer no accedera directamente a recursos privilegiados.

| Capa | Tecnologia / responsabilidad |
| --- | --- |
| Desktop shell | Electron |
| Frontend | React + TypeScript + Vite |
| Aplicacion | Casos de uso y servicios |
| Dominio | Entidades y reglas sin dependencias de infraestructura |
| Persistencia | SQLite + Prisma ORM |
| Integraciones | Microsoft Graph o Gmail/Google Calendar segun entorno |
| IA | Proveedor desacoplado mediante interfaz |
| Pruebas | Vitest + React Testing Library + Playwright |

## 10.1 Capas

Presentation (React) ¦ Application (Use Cases) ¦ Domain (Entidades y reglas) ¦ Infrastructure ¦- SQLite/Prisma ¦- Email Provider ¦- Calendar Provider ¦- AI Provider ¦- Windows Notifications `- Secure Credentials

## 10.2 IPC y aislamiento

El renderer no debe acceder directamente a filesystem, base de datos, credenciales o APIs externas. Se usara preload + contextBridge + IPC con contratos explicitos.

| Canal sugerido | Funcion |
| --- | --- |
| task:listToday | Listar actividades de hoy |
| task:create | Crear tarea |
| task:update | Actualizar tarea |
| project:list | Listar proyectos |
| project:update | Actualizar proyecto |
| email:sync | Sincronizar correo |
| email:getPending | Obtener correos pendientes |
| calendar:sync | Sincronizar calendario |
| summary:generate | Generar resumen |

# 11. Integraciones

| Integracion | Fase | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Correo corporativo | MVP 2 | Leer mensajes autorizados, hilos, remitentes y metadatos. |
| Calendario | MVP 3 | Obtener reuniones, horario, participantes y enlaces. |
| Notificaciones Windows | MVP 1 | Alertas locales de tareas, reuniones y seguimientos. |
| IA / LLM | MVP 4 | Clasificar, resumir, extraer acciones y responder consultas. |
| qa-wiki-manager | Futuro | Intercambio de proyectos/certificaciones mediante API. |
| Repositorios documentales | Futuro | Contexto documental controlado. |

Decision de implementacion El proveedor de correo/calendario debe resolverse segun la plataforma corporativa real. La capa de dominio no debe depender de Microsoft Graph ni de Google APIs.

# 12. Seguridad y privacidad

## 12.1 Datos que no deben almacenarse en texto plano

Passwords

PIN

PIN Block

ZPK/ZMK y otras llaves criptograficas

CVV/CVV2

PAN completo

Access tokens y refresh tokens

Authorization headers

## 12.2 Controles requeridos

| Control | Requisito |
| --- | --- |
| Credenciales | Usar Windows Credential Manager o almacen seguro equivalente. |
| Base local | Almacenar solo datos necesarios para productividad. |
| Renderer | Context isolation habilitado, nodeIntegration deshabilitado. |
| Logs | No registrar secretos ni contenido sensible completo. |
| IA | Sanitizar informacion antes de enviarla a un proveedor externo. |
| Acciones | Solicitar confirmacion antes de enviar correos o ejecutar acciones de impacto. |
| Acceso | Bloqueo opcional de aplicacion y timeout de sesion si se requiere. |
| Retencion | Permitir configurar antiguedad y eliminacion de correos/cache local. |

## 12.3 Sanitizacion minima

PAN: 4232162910066315 -> 423216******6315 PIN Block -> [PIN_BLOCK_REDACTED] Password -> [CREDENTIAL_REDACTED] ZPK/ZMK -> [KEY_REDACTED] CVV/CVV2 -> [CVV_REDACTED] Authorization header -> [TOKEN_REDACTED]

# 13. Estrategia de inteligencia artificial

La IA sera una capa de interpretacion sobre fuentes verificables. No debe inventar proyectos, fechas, responsables, reuniones ni estados.

## 13.1 Usos permitidos

Clasificar correos.

Resumir hilos y proyectos.

Extraer posibles acciones y fechas.

Sugerir relacion correo-proyecto.

Preparar briefing de reuniones.

Generar resumen diario/semanal.

Responder preguntas sobre datos disponibles.

## 13.2 Usos que requieren confirmacion

Crear o editar tareas a partir de inferencias.

Cambiar estado de proyecto.

Marcar una actividad como completada.

Enviar correos.

Crear reuniones.

Modificar fechas comprometidas.

## 13.3 Context Builder

BD local + Correo + Calendario + Proyecto seleccionado -> Filtro de seguridad -> Context Builder -> Modelo IA -> Respuesta con referencias internas a los registros usados

# 14. Automatizaciones y scheduler

| Frecuencia | Proceso | Configurable |
| --- | --- | --- |
| Cada 5 min | Sincronizar correo | Si |
| Cada 10 min | Sincronizar calendario | Si |
| Cada 15 min | Revisar seguimientos | Si |
| 07:50 | Actualizar Mi Dia | Si |
| 08:00 | Generar resumen de la manana | Si |
| 30 min antes | Generar briefing de reunion | Si |
| 16:50 | Preparar cierre diario | Si |
| 17:00 | Generar resumen del dia | Si |

La aplicacion permanecera activa mediante System Tray. El usuario podra pausar sincronizaciones, ejecutar Sincronizar ahora y cerrar completamente la aplicacion.

# 15. Interfaz de usuario

La interfaz seguira un dashboard oscuro, moderno y de alta densidad informativa, priorizando lectura rapida, estados claros y acciones directas.

| Zona | Contenido |
| --- | --- |
| Sidebar | Inicio, Mi Dia, Proyectos, Tareas, Correos, Calendario, Reuniones, Certificaciones (futuro), Reportes, Configuracion. |
| Cabecera | Busqueda global, fecha, estado de sincronizacion y acceso rapido. |
| KPIs | Actividades hoy, requieren atencion, proyectos activos, reuniones, correos nuevos. |
| Centro | Actividades del dia, proyectos/requerimientos, calendario, seguimientos, documentos. |
| Panel IA | Resumen del dia, preguntas sugeridas, chat contextual y acciones. |
| Footer/Tray | Estado de sincronizacion y actividad en segundo plano. |

Mockup conceptual de la pantalla principal de QA Assistant Desktop.

# 16. Requisitos no funcionales

| ID | Categoria | Requisito |
| --- | --- | --- |
| RNF-001 | Windows | La aplicacion debe ejecutarse en Windows 10/11. |
| RNF-002 | Inicio | El dashboard local debe estar disponible en menos de 5 segundos en un equipo corporativo estandar. |
| RNF-003 | Offline | Proyectos y tareas locales deben funcionar sin conexion. |
| RNF-004 | Sincronizacion | Fallos de correo/calendario no deben bloquear la aplicacion. |
| RNF-005 | Idempotencia | La resincronizacion no debe duplicar correos ni reuniones. |
| RNF-006 | Seguridad | Context isolation habilitado y nodeIntegration deshabilitado en renderer. |
| RNF-007 | Trazabilidad | Las acciones automaticas deben registrar fecha, origen y resultado. |
| RNF-008 | Recuperacion | La BD local debe soportar backup/exportacion controlada. |
| RNF-009 | Usabilidad | Las principales acciones del dia deben estar disponibles a maximo dos clics desde Inicio. |
| RNF-010 | Actualizacion | Las migraciones de BD deben ser versionadas y reversibles mediante backup. |

# 17. Estrategia de pruebas

| Nivel | Herramienta | Cobertura inicial |
| --- | --- | --- |
| Unitarias | Vitest | Reglas de prioridad, vencimiento, follow-up, estados y utilidades. |
| Componentes | React Testing Library | Dashboard, formularios, filtros, componentes de estado. |
| Integracion | Vitest + BD temporal | Repositories, Prisma, IPC handlers y scheduler. |
| E2E | Playwright | Crear proyecto, crear tarea, completar tarea, Mi Dia, tray y flujos principales. |
| Seguridad | Checks automatizados | IPC allowlist, ausencia de secretos en logs, sanitizacion. |
| Regresion | CI local/remoto | Suite automatizada por cada cambio relevante. |

Las pruebas del producto deben desarrollarse desde el primer sprint. Cada bug corregido debe incorporar una prueba de regresion cuando sea tecnicamente viable.

# 18. Roadmap de implementacion

| Etapa | Entregables |
| --- | --- |
| MVP 1 - Nucleo local | Dashboard, proyectos, tareas, Mi Dia, proxima accion, esperando a, SQLite, tray, notificaciones basicas. |
| MVP 2 - Correo | Autenticacion, sincronizacion, threads, clasificacion, relacion a proyecto, sugerencia de tareas, pendientes de respuesta. |
| MVP 3 - Calendario | Eventos, reuniones, briefing, recordatorios, resumen matutino/cierre, follow-ups. |
| MVP 4 - IA | Chat contextual, resumen de hilos/proyectos, extraccion avanzada de actividades y consultas naturales. |
| MVP 5 - QA tecnico | Certificaciones, casos, evidencias, defectos, logs, tramas, consultas, incidentes e informes. |

## 18.1 Sprint 1 recomendado

Crear proyecto Electron + React + TypeScript + Vite.

Configurar arquitectura de carpetas.

Integrar Prisma + SQLite.

Crear entidades Project y Task.

Crear sidebar y layout base.

Implementar CRUD de proyectos.

Implementar CRUD de tareas.

Implementar Mi Dia.

Implementar System Tray.

Implementar persistencia local.

## 18.2 Sprint 2 recomendado

Ficha de proyecto.

Proxima accion.

Waiting For.

Prioridades y filtros.

Dashboard dinamico.

Seguimientos locales.

Notificaciones Windows.

Busqueda global.

# 19. Backlog inicial

| Epic | Historia | Descripcion |
| --- | --- | --- |
| EPIC 1 - Base | US-001 | Visualizar dashboard al iniciar. |
| EPIC 1 - Base | US-002 | Mantener la aplicacion activa en segundo plano. |
| EPIC 1 - Base | US-003 | Almacenar configuracion local. |
| EPIC 2 - Proyectos | US-010 | Crear proyecto. |
| EPIC 2 - Proyectos | US-011 | Editar proyecto. |
| EPIC 2 - Proyectos | US-012 | Cambiar estado. |
| EPIC 2 - Proyectos | US-013 | Registrar proxima accion. |
| EPIC 2 - Proyectos | US-014 | Registrar a quien estoy esperando. |
| EPIC 3 - Tareas | US-020 | Crear tarea. |
| EPIC 3 - Tareas | US-021 | Relacionar tarea con proyecto. |
| EPIC 3 - Tareas | US-022 | Completar tarea. |
| EPIC 3 - Tareas | US-023 | Definir fecha. |
| EPIC 3 - Tareas | US-024 | Definir prioridad. |
| EPIC 3 - Tareas | US-025 | Mostrar tareas vencidas. |
| EPIC 4 - Mi Dia | US-030 | Visualizar actividades de hoy. |
| EPIC 4 - Mi Dia | US-031 | Visualizar vencidas. |
| EPIC 4 - Mi Dia | US-032 | Visualizar bloqueadas. |
| EPIC 4 - Mi Dia | US-033 | Visualizar proximos seguimientos. |
| EPIC 5 - Correo | US-040 | Sincronizar correo. |
| EPIC 5 - Correo | US-041 | Agrupar threads. |
| EPIC 5 - Correo | US-042 | Clasificar correo. |
| EPIC 5 - Correo | US-043 | Relacionar correo con proyecto. |
| EPIC 5 - Correo | US-044 | Sugerir tarea. |
| EPIC 6 - Calendario | US-050 | Sincronizar reuniones. |
| EPIC 6 - Calendario | US-051 | Relacionar reunion con proyecto. |
| EPIC 6 - Calendario | US-052 | Mostrar reuniones de hoy. |
| EPIC 6 - Calendario | US-053 | Generar recordatorio. |
| EPIC 7 - IA | US-060 | Resumir hilo. |
| EPIC 7 - IA | US-061 | Generar resumen de proyecto. |
| EPIC 7 - IA | US-062 | Detectar actividad. |
| EPIC 7 - IA | US-063 | Generar resumen diario. |
| EPIC 7 - IA | US-064 | Responder preguntas del usuario. |

# 20. Criterios de aceptacion del MVP

| ID | Criterio |
| --- | --- |
| CA-001 | El usuario puede crear, editar y finalizar proyectos sin conexion. |
| CA-002 | El usuario puede crear, priorizar, reprogramar y completar tareas. |
| CA-003 | Mi Dia muestra correctamente tareas del dia, vencidas y bloqueadas. |
| CA-004 | Cada proyecto puede registrar estado, proxima accion y esperando a. |
| CA-005 | El dashboard refleja datos reales almacenados en SQLite. |
| CA-006 | Cerrar la ventana puede minimizar al tray sin perder el proceso. |
| CA-007 | Las notificaciones locales se pueden habilitar/deshabilitar. |
| CA-008 | Reiniciar la aplicacion conserva informacion y configuracion. |
| CA-009 | No existen credenciales sensibles en BD ni logs. |
| CA-010 | La suite automatizada principal se ejecuta correctamente antes de release. |

Criterio de exito funcional del MVP 1 El usuario debe poder abrir la aplicacion cada manana y responder sin depender de Excel o notas personales: Que tengo que hacer hoy? Que proyectos tengo abiertos? Que esta bloqueado? A quien estoy esperando? Que actividad vence?

# 21. Riesgos y controles

| Riesgo | Impacto | Control |
| --- | --- | --- |
| Dependencia de APIs corporativas | La autenticacion o permisos pueden retrasar correo/calendario. | Construir MVP 1 completamente local y abstraer providers. |
| Exceso de notificaciones | El asistente puede convertirse en ruido. | Definir niveles, horarios silenciosos y reglas configurables. |
| Tareas duplicadas | Multiples correos del mismo hilo pueden generar duplicados. | Usar threadId/providerId e idempotencia. |
| Errores de IA | La IA puede interpretar mal una accion. | Sugerencias con confirmacion y registro de precision. |
| Datos sensibles | Correos tecnicos pueden contener informacion restringida. | Sanitizacion, minimizacion, almacenamiento seguro y politica de retencion. |
| Sobrecarga de alcance | Intentar integrar QA tecnico demasiado pronto. | Separar MVPs y proteger el nucleo Project/Task/Mi Dia. |
| Acoplamiento Electron | Logica mezclada con UI dificulta pruebas. | Capas Domain/Application/Infrastructure y contratos IPC. |

# 22. Estructura inicial del repositorio

qa-assistant-desktop/ ¦- src/ ¦ ¦- main/ ¦ ¦ ¦- main.ts ¦ ¦ ¦- preload.ts ¦ ¦ ¦- ipc/ ¦ ¦ ¦- scheduler/ ¦ ¦ `- notifications/ ¦ ¦- renderer/ ¦ ¦ ¦- app/ ¦ ¦ ¦- pages/ ¦ ¦ ¦- components/ ¦ ¦ ¦- hooks/ ¦ ¦ `- stores/ ¦ ¦- domain/ ¦ ¦ ¦- projects/ ¦ ¦ ¦- tasks/ ¦ ¦ ¦- emails/ ¦ ¦ ¦- meetings/ ¦ ¦ `- summaries/ ¦ ¦- application/ ¦ ¦ ¦- projects/ ¦ ¦ ¦- tasks/ ¦ ¦ ¦- emails/ ¦ ¦ ¦- meetings/ ¦ ¦ `- assistant/ ¦ `- infrastructure/ ¦ ¦- database/ ¦ ¦- email/ ¦ ¦- calendar/ ¦ ¦- ai/ ¦ `- security/ ¦- prisma/ ¦ `- schema.prisma ¦- tests/ ¦- docs/ `- package.json

# 23. Metricas del producto

| Metrica | Uso |
| --- | --- |
| Tareas creadas | Volumen de trabajo registrado. |
| Tareas completadas | Productividad y cierre. |
| Tareas vencidas | Riesgo de seguimiento. |
| Tiempo promedio de cierre | Duracion de actividades. |
| Seguimientos detectados | Pendientes con terceros identificados. |
| Correos procesados | Cobertura de sincronizacion. |
| Tareas sugeridas por IA | Volumen de automatizacion. |
| Tareas sugeridas aceptadas | Precision util del sistema. |
| Tareas sugeridas rechazadas | Errores o ruido del clasificador. |
| Proyectos sin proxima accion | Calidad de seguimiento. |

Metrica recomendada para la fase de IA: precision_tareas = tareas_sugeridas_aceptadas / tareas_sugeridas_totales.

# 24. Definicion de terminado

Codigo revisado y compilacion sin errores.

Pruebas unitarias e integracion relevantes en verde.

Flujo E2E actualizado cuando aplique.

Migracion de base de datos incluida si hubo cambios de esquema.

No se registran secretos ni datos sensibles en logs.

UI validada en Windows objetivo.

Documentacion tecnica actualizada.

Criterios de aceptacion de la historia cumplidos.

No existen errores conocidos de severidad alta asociados al cambio.

# 25. Checklist de arranque

| Paso | Actividad |
| --- | --- |
| 01 | Crear repositorio qa-assistant-desktop. |
| 02 | Inicializar Electron + React + TypeScript + Vite. |
| 03 | Configurar ESLint/Prettier y aliases. |
| 04 | Configurar Vitest y React Testing Library. |
| 05 | Configurar Playwright. |
| 06 | Definir contratos Domain Project y Task. |
| 07 | Configurar Prisma + SQLite. |
| 08 | Crear migracion inicial. |
| 09 | Implementar repositories locales. |
| 10 | Implementar IPC seguro y preload. |
| 11 | Construir layout, sidebar y dashboard. |
| 12 | Implementar CRUD Project. |
| 13 | Implementar CRUD Task. |
| 14 | Implementar Mi Dia. |
| 15 | Implementar System Tray. |
| 16 | Agregar notificaciones locales. |
| 17 | Crear pruebas E2E del MVP. |
| 18 | Generar primer instalador interno. |
| 19 | Usar la aplicacion durante una semana y registrar fricciones. |
| 20 | Priorizar Sprint 2 con base en uso real. |

Norte del producto QA Assistant Desktop no debe sentirse como otro Jira. Debe actuar como un asistente que diga: Derian, esto es lo que cambio desde ayer, estas son tus actividades de hoy, estos proyectos estan bloqueados, estas personas te deben respuesta y tienes esta reunion proximamente. Aqui tienes el contexto que necesitas.